Campus Ate

Ingeniería de Sistemas e Informatica

FOSMAR LA MARINA

Integrantes

Frank Joel Collazos Babilon		U23257321

Luis Alexander Garcia Condorchoa U21229788

2024

Contenido

Problema de la empresa y su impacto en los procesos	3

Misión	4

Visión	4

Mapa de procesos:	4

Lean Canvas	5

Planteamiento de alternativas de solución:	5

Herramienta WBS para la planificación	8

Project charter básico	8

Diagrama de Gant	10

Anexos:	10

# Problema de la empresa y su impacto en los procesos

La empresa FOSMAR presenta el siguiente inconveniente:

Distribución y Comercialización:

La empresa aseguradora debe vender sus productos y servicios. Esto implica analizar mercados, trabajar con corredores de seguros, establecer canales de ventas directas, brindar servicio al cliente y más.

Procesos Técnicos y Actuariales:

Desarrollo de productos: Crear y adaptar productos de seguro.

Fijación de precios (pricing): Determinar las primas de seguro basadas en análisis estadísticos y riesgos asociados.

Suscripción de Riesgos en Seguros:

Seleccionar los riesgos que se cubrirán.

Fijar tarifas según los resultados del análisis de riesgo.

Emitir contratos de seguro y reaseguro.

Gestión de Siniestros:

Manejar daños personales o materiales sufridos por los clientes.

Incluye peritación, evaluación, control de siniestros, reparaciones, servicios médicos, servicios jurídicos, etc.

Gestión de Inversiones Financieras e Inmobiliarias:

Analizar y gestionar inversiones para respaldar las operaciones de la aseguradora.

Recursos Humanos:

Contratación, administración de personal, nóminas, etc.

Gestión de Sistemas Operativos:

Mantenimiento de sistemas de información y comunicación.

Diseño de procesos informáticos.

Administración y Control Financiero:

Monitoreo de ingresos, gastos y rentabilidad.

Cumplimiento normativo y auditoría interna

# Misión

Administrar y gestionar los recursos asignados provenientes de las diversas fuentes establecidas en la legislación y normativa vigente, con el fin de financiar la atención integral de la salud del Personal Militar de la Marina de Guerra del Perú en situación de actividad, disponibilidad, retiro y sus derechohabientes en concordancia a los establecido en el reglamento vigente (ROFOSMAR – 12055)

# Visión

Ser una institución administradora de fondos de aseguramiento en salud en mejora continua de su gestión financiera, tecnológica y prestacional, centrada en las personas, que garantiza en forma sostenible, el acceso a la salud de sus beneficiarios con oportunidad, calidad, innovación y ética.

Mapa de procesos:

# Lean Canvas

### Planteamiento de Alternativas de Solución

Planteamiento de Alternativas de Solución

Proyecto de Transformación: Sistema Web de Gestión de Medicina Ocupacional

Descripción: El proyecto consiste en la transformación del actual Sistema de Gestión de Medicina Ocupacional de Fosmar a una arquitectura de microservicios. En este proceso, se migrarán los sistemas monolíticos existentes a una estructura más flexible, escalable y mantenible, permitiendo un desarrollo modular y la gestión eficiente de recursos. La nueva arquitectura proporcionará mayor agilidad en las actualizaciones y un despliegue más automatizado. Este enfoque también permitirá que cada componente del sistema (como la gestión de usuarios, la solicitud de descansos médicos, el historial médico, etc.) funcione de manera independiente.

Estrategia de Migración

Arquitectura de Microservicios:

- Descomposición del sistema monolítico en microservicios independientes que realizarán funciones específicas, como la autenticación de usuarios, la gestión de solicitudes de descanso médico y el historial de aprobaciones.

- Comunicación entre microservicios mediante APIs REST o mensajería basada en colas, como RabbitMQ o Kafka, asegurando una integración fluida entre los servicios.

Infraestructura basada en contenedores:

- Uso de Docker para empaquetar cada microservicio en contenedores, lo que facilita la portabilidad y consistencia en los entornos de desarrollo y producción.

- Kubernetes se utilizará como plataforma de orquestación de contenedores, permitiendo una escalabilidad eficiente y una gestión automatizada del despliegue de cada servicio.

Proceso Iterativo:

- La migración se llevará a cabo de manera gradual y iterativa, minimizando el impacto en las operaciones diarias de Fosmar.

- Se implementarán estrategias de despliegue como blue/green deployment o canary releases para garantizar que los servicios antiguos y nuevos coexistan sin interrumpir el funcionamiento del sistema.

Pantallas Clave del Sistema

- Pantalla de Inicio de Sesión:

  - Objetivo: Proporcionar acceso seguro al sistema a través de un servicio dedicado de autenticación.

  - Componentes:

    - Campos para ingresar usuario y contraseña.

    - Botón para Iniciar Sesión, que envía las credenciales a través de un microservicio de autenticación.

    - Opción de recuperación de contraseña mediante un servicio independiente de notificaciones por correo electrónico.

- Dashboard:

  - Objetivo: Mostrar estadísticas clave del sistema de manera personalizada para cada usuario (empleado o administrador).

  - Componentes:

    - Resumen de los descansos médicos activos y próximos.

    - Indicadores de rendimiento y métricas relevantes.

    - Acceso rápido a la gestión de solicitudes de descanso y aprobaciones pendientes.

- Pantalla de Solicitud de Descanso Médico:

  - Objetivo: Facilitar la creación de solicitudes de descanso por parte de los empleados a través de un formulario dinámico.

  - Componentes:

    - Campos para seleccionar la fecha de inicio y la duración del descanso.

    - Opción para seleccionar el tipo de motivo y adjuntar documentación médica.

    - Botón para enviar la solicitud, que será gestionada por el microservicio de gestión de descansos.

- Historial Médico:

  - Objetivo: Proporcionar un listado completo de todas las solicitudes de descanso, permitiendo a los usuarios consultar el estado actual y los resultados de solicitudes anteriores.

  - Componentes:

    - Lista cronológica de solicitudes de descanso con detalles sobre la fecha, motivo y duración.

    - Indicadores de estado (aprobado, rechazado, pendiente).

    - Opción para ver detalles o descargar documentos adjuntos asociados a cada solicitud.

Beneficios Esperados

- Modularidad: Al transformar el sistema en microservicios, cada módulo puede evolucionar de manera independiente sin afectar otros componentes, reduciendo riesgos en cada actualización.

- Escalabilidad: La infraestructura basada en Docker y gestionada por Kubernetes permitirá escalar horizontalmente los servicios según la demanda, optimizando los recursos disponibles.

- Despliegue Continuo: La automatización del despliegue mediante Kubernetes permitirá que las nuevas versiones y parches del sistema se implementen sin interrupciones, mejorando la agilidad y disponibilidad del sistema.

- Mantenimiento Eficiente: Los microservicios facilitan la identificación y resolución de problemas al segmentar el sistema en componentes más pequeños y fáciles de gestionar.

Pantalla de Dashboard:

- Resumen de estadísticas de descansos médicos.

- Acceso rápido a las funciones más utilizadas.

Formulario para ingresar datos del descanso (fecha, duración, motivo).

- Opción para adjuntar documentos (certificados médicos).

- Botón para enviar la solicitud de descanso.

- Pantalla de Consulta de Historial Médico:

Listado de empleados con opción de agregar, editar o eliminar.

- Asignación de roles (administrador, empleado).

- Configuración de permisos de acceso.

# PROTOTIPO DE SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS

# ADMIN HOME

Doctor Home

Paciente Home

# Herramienta WBS para la planificación

# Project charter básico

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

| Fecha: 02-09-2024 |  | Nombre del Proyecto: Sistema de Aseguramiento IAFAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Justificación La actual infraestructura de Fosmar está compuesta por sistemas monolíticos independientes para cada entidad, lo que dificulta la escalabilidad, mantenimiento y la integración entre ellos. Para mejorar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de implementación y aumentar la flexibilidad en la adopción de nuevas tecnologías, se propone la migración hacia una arquitectura de microservicios. Esta transición permitirá a la aseguradora Fosmar responder de manera más ágil a las demandas del mercado y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. |  |  |  |
| Objetivos estratégicos - Optimizar la agilidad y velocidad en la implementación de nuevas funcionalidades. - Reducir los costos de mantenimiento y soporte técnico de los sistemas. - Mejorar la escalabilidad de la infraestructura tecnológica, permitiendo el crecimiento de la empresa sin afectar la operatividad. - Facilitar la integración de sistemas entre las distintas entidades de Fosmar. - Implementar un sistema de despliegue continuo que permita mejoras y actualizaciones sin interrupciones. |  |  | Criterios de éxito - Implementación exitosa de microservicios clave que permitan la comunicación entre entidades. - Reducción del 30% en los tiempos de implementación de nuevas funcionalidades en los sistemas. - Reducción del 20% en los costos de mantenimiento de infraestructura. - Interoperabilidad completa entre microservicios, permitiendo la integración y comunicación fluida. - Despliegue continuo sin interrupciones mayores a 2 horas durante el proceso de migración.. |
| Breve descripción del proyecto El proyecto consiste en la transformación de los sistemas monolíticos actuales de Fosmar en una arquitectura de microservicios. Se identificará, desarrollará e implementará cada servicio de manera independiente, permitiendo la comunicación a través de APIs o mensajería. La infraestructura estará basada en contenedores (por ejemplo, Docker) y gestionada a través de Kubernetes para facilitar la escalabilidad y despliegue automatizado. Se estima un proceso iterativo con migraciones graduales, minimizando el impacto en las operaciones diarias de Fosmar. |  |  |  |
| Principales interesados - Propietarios del Proyecto: Dirección de Tecnología (CIO) de Fosmar. - Interesados Primarios: - Equipos de Desarrollo de TI de Fosmar. - Equipos de Mantenimiento y Soporte Técnico. - Áreas de negocio que interactúan con los sistemas de información. - Usuarios finales de los sistemas (internos y externos). - Interesados Secundarios: - Proveedores de soluciones tecnológicas y consultores externos. - Clientes y socios estratégicos de Fosmar. |  |  |  |
| Requisitos generales y restricciones - Implementación de microservicios debe permitir la integración fluida entre entidades. - La nueva arquitectura debe ser escalable y fácil de mantener. - Se deben adoptar tecnologías de contenedores y orquestación (Docker, Kubernetes). - El sistema debe asegurar alta disponibilidad y minimizar el tiempo de inactividad durante la migración. |  |  |  |
| Riesgos principales Riesgos Técnicos: - Fallos en la integración de microservicios, causando interrupciones en la operación. - Dificultades en la adopción de nuevas tecnologías por parte del equipo de desarrollo. Riesgos Operativos: - Impacto en el servicio a clientes durante la transición. - Falta de interoperabilidad o problemas de comunicación entre microservicios. Riesgos Financieros: - Posible incremento en los costos de migración debido a la complejidad técnica. - Retrasos en el cronograma que afecten el retorno de inversión. |  |  |  |
| Cronograma de hitos principales (si existieran) Fase 1: Definición de microservicios prioritarios e identificación de dependencias (Mes 1-2). Fase 2: Desarrollo e implementación de microservicios básicos (Mes 3-6). Fase 3: Pruebas de integración y ajustes en la comunicación entre microservicios (Mes 7-8). Fase 4: Migración completa y despliegue de la nueva arquitectura (Mes 9-12). |  |  |  |
| Presupuesto global preliminar (si existiera) |  |  |  |
| Director del Proyecto | Nivel de autoridad . Acceder a la información del cliente y negociar cambios . Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales . Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo Otro: |  |  |
| Patrocinador | Firma del patrocinador |  |  |

# Diagrama de Gant

DIAGRAMA DE CASO DE USO

Diagrama de Actividad

DIAGRAMA DE SECUENCIA

Lista de entidades:

Modelo Conceptual

Modelo Lógico

Modelo Físico:

Script BD:

VISTAS DEL SERVICIO FOSMAR

Anexos:
https://iafasfosmar.pe/

https://iafasfosmar.pe/transparencia-mision-y-vision/